**ส่วนที่ 1**

1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔

เป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและมีการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  1.1 ส่งเสริมอาชีพสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ | 1 | 1.88 | 20,000 | 0.25 | อบต.โคกมน |
| 1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต | 1 | 1.88 | 40,000 | 0.51 | อบต.โคกมน |
| 1.3 การพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | - | - | - | - | อบต.โคกมน |
| **รวม** | **2** | **3.77** | **60,000** | 0.77 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2.1 ก่อสร้างปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ | 11 | 20.75 | 1,266,800 | 16.44 | อบต.โคกมน |
| 2.2 ติดตั้ง ซ่อมแซม โคมไฟสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน | - | - | - | - | อบต.โคกมน |
| 2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน โอ่งเก็บน้ำฝน  และบ่อบาดาล | - | - | - | - | อบต.โคกมน |
| **รวม** | **11** | **20.75** | **1,266,800** | **16.44** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  3.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของบุคลากรท้องถิ่น | 1 | 1.88 | 300,000 | 3.89 | อบต.โคกมน |
| 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร | 2 | 3.77 | 398,900 | 5.17 | อบต.โคกมน |
| 3.3 การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น | 1 | 1.88 | 60,000 | 0.77 | อบต.โคกมน |
| 3.4 อื่น ๆ | 6 | 11.32 | 200,000 | 2.59 | อบต.โคกมน |
| **รวม** | **10** | **18.86** | **958,900** | **12.44** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานที่ดำเนินการ** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  4.1 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนและนันทนาการ | 12 | 22.64 | 3,649,933 | 47.38 | อบต.โคกมน |
| 4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกระดับ | 4 | 7.54 | 190,000 | 2.46 | อบต.โคกมน |
| 4.3 การพัฒนา สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน | 4 | 7.54 | 762,000 | 9.89 | อบต.โคกมน |
| 4.4 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 3.77 | 390,000 | 5.06 | อบต.โคกมน |
| 4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5 | 9.43 | 245,000 | 3.18 | อบต.โคกมน |
| 4.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย | 1 | 1.88 | 90,000 | 1.16 | อบต.โคกมน |
| **รวม** | **28** | **52.83** | **5,326,933** | **69.15** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  5.1 การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพพร้อมรับท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล | - | - | - |  | อบต.โคกมน |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  6.1 การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.88 | 40,000 | 0.51 | อบต.โคกมน |
| 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์และจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ | 1 | 1.88 | 50,000 | 0.64 | อบต.โคกมน |
| 6.3 การจัดให้มีและปรับปรุงระบบกำจัดขยะ |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** | **3.77** | **90,000** | **1.16** |

**2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

**1.1 ส่งเสริมอาชีพสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |

**1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ให้ อบต.สถาบันเกษตรกรและชุมชน มีโอกาสและส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน | 40,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน**

**2.1 ก่อสร้างปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 | ถนน คสล.สายซ่างแก้ว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 67,500 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | ถนน คสล.ทางขึ้นไร่ตาเสริฐ ขนาดกว้าง 1เมตร ยาว 118เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 67,500 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | ถนน คสล.สายกลางหมุ่บ้านหมุ่5 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 99,000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 | ถนน คสล.สายบ้านนางสี ขนาดกว้าง 3เมตร ยาว 84เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 200,000 | หมู่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 | ถนน คสล.สายบ้านนายชาลี ถึงบ้านนายทองใส ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 51เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 120,000 | หมู่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 | ถนน คสล.สายบ้านนางหลี ถึงบ้านนายบุญเกิด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 33เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 80,000 | หมู่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 | ถนน คสล.สายแยกวัดกกกระบกไปเมรุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 100,000 | หมู่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 | ถนน คสล.ทางขึ้นไร่ตาสุด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 65,000 | หมู่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน**

**2.1 ก่อสร้างปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 | ถนน คสล.สายไร่นายประมงไปไร่นางด้าย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 99,800 | หมู่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 | ถนน คสล.สายห้วยด็อกเตอร์ถึงไร่นายวสันต์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 72เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 168,000 | หมู่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด 700 เมตร | รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด 700 เมตร | 200,000 | หมู่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน**

**2.2 แนวทาง ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน**

**2.3 แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน โอ่งเก็บน้ำฝน และบ่อบาดาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**3.1 แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน อบต. | เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา มีความรู้เพิ่มเติม | 300,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**3.2 แนวทาง จัดให้มีและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 4 ตู้  - ปริ๊นเตอร์  - จีพีเอส | 19,600  4,300  25,000 | อบต.โคกมน  อบต.โคกมน  อบต.โคกมน | ส่วนการศึกษา  ส่วนโยธา  ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อสำหรับใช้ในกิจการประปา | เพื่อจัดซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านในตำบลโคกมน | 350,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**3.3 แนวทาง สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆและการออกประชาคมแผนพัฒนาสามปี | 60,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**3.4 อื่น ๆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ อำเภอน้ำหนาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ อำเภอน้ำหนาว | 50,000 | อำเภอน้ำหนาว | อบต.น้ำหนาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคม | 20,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 | เพื่อสนับสนุนสมาชิกให้มีความเข้าใจศีล 5 มากขึ้น | 20,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการปรองดอง | 20,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันประชาชนจากสาธารณภัย | 70,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา | เพื่อส่งเสริมกิจการทางศาสนา | 20,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการลดขั้นตอนการขอรับบริการด้านสวัสดิการสังคม | ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต**

**4.1 แนวทาง ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | โรงเรียนในเขตตำบลโคกมน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ำขอพรในวันผู้สูงอายุ | 90,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนการจัดงานวันข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานวันข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว | 100,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | กิจกรรมงานวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง | 50,000 | ตำบลโคกมน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดงานงานรัฐพิธีอำเภอน้ำหนาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญต่างๆ ของอำเภอน้ำหนาว | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเขตตำบลโคกมน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลโคกมน | 1,726,400 | โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดภูมิคุ้มกันตนเอง | ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน | 5,500 | โรงเรียนห้วยสนามทราย | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดภูมิคุ้มกันตนเอง | ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน | 5,500 | โรงเรียนบ้านโคกมน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดภูมิคุ้มกันตนเอง | ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน | 5,500 | โรงเรียนบ้านกกกระบก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อส่งเสริมการศาสนา | 30,000 | วัดในตำบลโคกมน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต**

**4.1 แนวทาง ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | จัดงานประเพณีวันข้าวหลาม | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย | 180,000 | อำเภอน้ำหนาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | งานกีฬาสัมพันธ์อำเภอน้ำหนาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานกีฬาสัมพันธ์อำเภอ | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอ  น้ำหนาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลโคกมน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกมน | 675,023 | โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกมน | 166,410 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 425,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดส่งขบวนรถแห่เข้าประกวดงานมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดส่งขบวนรถแห่เข้าประกวดงานมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ | 50,000 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**4.2 แนวทาง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้องกันไข้เลือดออก | เป็นจ่ายค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | หมู่ที่1-6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเหนิดสัตวืเลี้ยง | 10,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกมน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกมน | 60,000 | สปสช.  จังหวัดพิษณุโลก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลโคกมน | เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข | 90,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**4.3 แนวทาง การพัฒนาสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | หมู่ที่ 1-6  ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่อช่วยผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน | 10,000 | อบต.โคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสุนนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 528,00o | หมู่ที่ 1-6  ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดหาผ้าห่ม/เครื่องนางห่มกันหนาว | จัดหาผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว | 200,000 | หมู่ที่ 1-6  ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**4.4 แนวทาง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | 90,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปพร. | 300,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**4.5 แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นค่าสนับสนุนโครงการสร้างบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชน | 35,000 | ศตส.  จังหวัดเพชรบูรณ์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำหนาว | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำหนาว | 50,000 | ศตส.  อำเภอน้ำหนาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล | 90,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด | 50,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | จัดส่งนักกีฬา | 20,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**4.6 แนวทาง ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 90,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**5.1 แนวทาง การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพพร้อมรับท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


**6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**6.1 แนวทาง การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และเพิ่มพื้นที่ป่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และเพิ่มพื้นที่ป่า | 40,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์และจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ | เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม | 50,000 | ตำบลโคกมน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



ที่ พช๘๑๑๐๑/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

๑๒๖หมู่ที่ ๒ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๖๐

มกราคม 2564

# เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน นายอำเภอน้ำหนาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่อำเภอน้ำหนาวได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

แผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จึงขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายธวัชชัย คำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

สำนักงานปลัด อบต.โคกมน

โทร/โทรสาร. 0-5691-9038

***“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”***



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

**เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.** 2564

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย คำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**



**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน**

**อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์**

**สำนักงานปลัด**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**